# 比特币的机制调整及验证

本项目内容包括

了解比特币的原理及其机制；

选择其中感兴趣的机制深入研究并提出改进，

在比特币的源码中实现改进后的机制，并部署到机器上进行试验验证，

根据实验结果分析、评价改进后的机制。

项目计划：

10月14日-10月21日：小组成员各自完成比特币的调研，并汇总讨论，进行技术报告；

10月22日-10月28日：确定深入研究的机制，并研究源码

10月29日-11月4日：讨论决定如何设计、调整机制；

11月5日-12月9日：开始项目的实现，进行项目的概要设计、详细设计、编码、调试；

12月9日-12月16日：部署并设计测设用例进行测试；

12月16日-12月23日：初步整理完成项目的报告文档；

12月23日-12月30日：完善报告文档。